| عنوان بسته اقدام | بازه زمانی اقدام | نوع اقدام |
| --- | --- | --- |
| بسته ایجاد ساختار، راهبرد و نظارت | تا پایان تیر ماه 1402 | - تهیه بسته مدیریت مصرف و اعلام موضوع طی مکاتبه 16995 مورخ 1402/02/13 به استانداری محترم خراسان رضوی - برگزاری جلسات متعدد با معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری به منظور تببین بسته - برگزاری شورای اداری شهرستان اول خرداد ماه در محل شرکت آب و فاضلاب مشهد و اخذ مصوبه شورا مبنی بر ابلاغ تکالیف عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها - تشکیل قرارگاه پایش وتشکیل جلسات هفتگی (شش جلسه) با حضور فرماندار محترم و سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط به منظور رصد تکالیف دستگاه ها و نهادها - اخذ مصوبه از شورای تأمین، برای همکاری های بین دستگاهی جهت تسهیل گری در اجرای پروژه‌های تأمین اضطراری آب - اخذ مصوبه از کمیته صیانت مورخ 23 خرداد ماه سال جاری (مصوبه 6) به منظور ابلاغ تکالیف بسته تنش به دستگاه ها به جهت اینکه مصادیق ترک وظایف دستگاه های متولی توسط کمیته مورد پیگیری و اقدام قرارگیرد. - اخذ مصوبه از شورای اداری شهرستان (31 خرداد)، برای برخورد جدی با اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند. الزام برای بخشداران و دستگاه‌ها به برخورد قانونی با کسانی که بصورت غیر مجاز اقدام به برداشت آب می نمایند - درخواست اعلام آمادگی و برگزاری نشست با سازمان های مردم نهاد به استانداری محترم- در شرف برنامه ریزی - درخواست ابلاغ تکالیف توسط استانداری محترم (ارجاع موضوع به فرمانداری محترم) - ایجاد ساختار داخلی نظارت و راهبرد بر تکالیف برنامه - ایجاد ساختار ثبت دانش به جهت تعمیم این برنامه در سطح کشور و بهره گیری از آن برای رویارویی با شرایط مشابه - همسویی با سیاست‌های شرکت مهندسی در ایجاد ساختار "قرارگاه رصد و پایش وضعیت تأمین و توزیع آب شرب" در تمامی شرکت‌های آب و فاضلاب |
| بسته فرهنگی - اجتماعی (اطلاع‌رسانی) | تا پایان تیر ماه 1402 | - نصب بیلبورد شعار مصرف آب، نصف و سه، سی، سه (20 بیلبورد) - بهره گیری از تلویزیون های شهری و نمایش پوستر و تیزر مرتبط با شعار سه، سی، سه (10 نمایشگر) - تمامی تابلوهای خط دو قطار شهری و نمایشگرهای آن به تعداد 100 مورد - نشر پوستر شعار مصرف آب، نصف و سه، سی، سه درفضای مجازی داخل شرکت، شهرها و روستاها - درج شعار مصرف آب، نصف و سه سی، سه در سربرگ اتوماسیون اداری شرکت - تهیه و نصب بنر استندی شعار مصرف آب، نصف و سه سی، سه در همه مناطق و ساختمان های شرکت - درج آرم شهرداری و تهیه 40 بنر و پوستر برای توزیع در منطقه11 و 12 شهرداری - هماهنگی برای ارسال پیامک شعار مصرف آب، نصف و سه، سی، سه برای همه مشترکین توسط شرکت مخابرات - هماهنگی جهت نصب شعار محوری در کلیه ساختمان های در اختیار شرکت در سطح شهر، خودروهای در اختیار و نیز نصب در پروژه های عمرانی سطح شهر - هماهنگی با استانداری جهت درج شعار محوری مدیریت مصرف بر روی اقلام تولیدی |
| بسته فرهنگی - اجتماعی (جلسات آموزشی و ...) | تا پایان تیر ماه 1402 | - هماهنگی برای دیدار مدیرعامل شرکت با نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد و تبیین مساله - هماهنگی برای دیدار مدیرعامل شرکت با آیت الله سبحانی (از مراجع عظام تقلید) و تبیین مساله - برگزاری نشست ویژه در خصوص موضوع آب شرب مشهد با حضور فرمانده محترم انتظامی استان خراسان رضوی - برگزاری نشست ویژه با حضور "رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی" بازدید از مهاب - برگزاری جلسه با مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی و پیگیری برای انعقاد تفاهم نامه همکاری فرهنگی - برگزاری جلسه ویژه تبیین وضعیت آب شرب مشهد برای روسای شورای اجتماعی محلات شهر مقدس مشهد - هماهنگی رئیس شورای محلات منطقه 11 شهرداری و حضور در مساجد و بوستان های مربوط - تاکید بر نهادینه شدن این شعار توسط گروه مروجین همچنین استفاده از بنر در کلیه برنامه های آموزشی - برگزاری نشست و جلسه با مدیران نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد مشهد و تهیه پیش نویس تفاهم نامه - حضور در همایش علمی کاربردی طلایه داران هدایت ویژه مبلغان اعزامی محرم الحرام - هماهنگی با مدیریت بحران شهرداری مشهد و ارسال محتوای آموزشی و پوستر جهت بهره گیری از ظرفیت گروه دوام ثامن - برگزاری مسابقه ویژه مدیریت مصرف آب با هماهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان (خوان هشتم) - هماهنگی با معاونت سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه بازدید از تاسیسات آبرسانی شهر مشهد و درخواست همکاری برای تهیه تیزر و کلیپ‌های مرتبط - برگزاری نشست هم اندیشی با متولیان اماکن اقامتی «راهکارهای مدیریت مصرف آب در اماکن اقامتی شهر مقدس مشهد» - برگزاری جلسه آموزشی با مالکان و مدیران مهمانپذیرهای استان خراسان رضوی، با میزبانی جامعه حرفه‌ای مهمانپذیران استان - برگزاری جلسه با مدیران جوامع هتلداری و هتل آپارتمان داری، و مراکز بهداشت، با موضوع اطلاع از وضعیت بحرانی آب، و امور بهداشتی مرتبط با مخازن و استخرهای مراکز اقامتی، با میزبانی مرکز بهداشت ثامن مشهد |
| بسته فرهنگی - اجتماعی (رسانه‌ها) | تا پایان تیر ماه 1402 | تهیه اخبار فعالیت های مختلف صورت گرفته توسط سایر ادارات و نشر آن درسایت ، فضای مجازی شامل: - خبر خاموش کردن آبنماها با ذکر علت، شهرداری - خبر کاهش سطح چمن در سطح شهر توسط شهرداری - خبر معرفی شعار مصرف آب، نصف و سه سی، سه - خبر حذف چمن و گیاهان پر آب طلب در شرکت - تهیه و ارسال بیش از 100 مورد خبر در مورد وضعیت منابع و ... - حضور مدیریت محترم عامل، معاونین و مدیران شرکت در برنامه های مختلف رسانه ملی به تعداد 45 مورد - پخش زیرنویس های مرتبط با مدیریت مصرف به تعداد 650 مرتبه - پخش تیزرهای مرتبط با مدیریت مصرف آب به تعداد 350 مورد |
| بسته مدیریت مصرف | تا پایان تیر ماه 1402 | - ارسال پیامک اطلاع رسانی از وضعیت تنش آبی پیش رو به کلیه مشترکین و شعار 3-30-3 - ارسال پیامک اخطار به مشترکین پرمصرف و شعار 3-30-3 - شناسایی مشترکین غیر خانگی بد مصرف به منظور قطع آب ( دستگاه ها، اماکن اقامتی، کاروارش ها، مصارف بنایی، ..) - شناسایی مشترکین خانگی بد مصرف به منظور قطع آب - احصای مصادیق اسراف و ایجاد امکان گزارش توسط شهروندان (نظارت مردم بر مردم- مردم بر دولت) در 122 (122- کلید5) - فعال نمودن گروه مروجین مصرف بهینه و نیروهای اتفاقات و ... جهت مراجعه حضوری برای تذکر لسانی گزارشات اسراف - ابلاغ اجرایی نمودن مبحث ماده 16 مقررات ملی ساختمان از طرف کمیته صیانت به اداره راه و شهرسازی و سازمان نظارم مهندسی - تشکیل تیم تخصصی تحلیل داده های مصرف - فراهم نمودن امکان رصد و پایش میزان مصارف شهرمشهد به صورت روزانه با اعمال متغیر دما و ... - تشکیل کارگروه تولید محتوا در دانشگاه فردوسی با حضور اساتید حوزه علوم اجتماعی و عضویت اصحاب رسانه – برگزاری 3 جلسه - تشکیل کارگروه بررسی اثر بخشی محتوا و افکار سنجی با حضور استاتید حوزه افکار سنجی دانشگاه فردوسی مشهد – 3 جلسه - تشکیل کارگروه استفاده از ظرفیتهای نوین و خلاق در حوزه مدیریت مصرف با عضویت نماینده کارخانه نوآوری – برگزاری 2 جلسه |
| بسته واکنش سریع | تا پایان تیر ماه 1402 | - بازدید ازبیمارستان ها و تبیین تنش آبی به منظور اتخاذ امادگی های لازم - تهیه پروتکل دیسپاچینگ آبرسانی تانکری - تهیه پروتکل تحویل چاه ها از حیث پدافند و تامین تجهیزات اضطراری |
| بسته بهداشت و سلامت | تا پایان تیر ماه 1402 | - برگزاری نشست با مراکز بهداشت به منظورتببین شرایط و تکالیف تخصصی - تهیه پروتکل تحویل چاه های دستگاه ها از حیث الزامات کیفی - تهیه استفاده از خانه های بهداشت و اعلام و رفع سریع - تهیه پروتکل مدیریت آب تانکری به منظور رعایت الزامات بهداشتی آن |
| بسته توزیع آب | تا پایان تیر ماه 1402 | - تهیه سناریو اعمال کاهش فشار - تهیه سناریو های جیره بندی |
| بسته تأمین آب |  |  |